Estado real contra el Acta de Constitución — ParkFlow360

ParkFlow360

Ruben Viasus y Julian Salamanca

Universidad Santo Tom?s, Facultad de Ingenier?a de Sistemas

Gerencia de Software

Docente: [COMPLETAR: nombre del docente]

Fecha base del proyecto: 6 de octubre de 2026

# Estado real contra el Acta de Constitución — ParkFlow360

Fecha base del acta: 6 de octubre de 2026

Repositorio declarado: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360

Alcance de auditoría: borrador basado únicamente en los ocho archivos de contexto recibidos. No se proporcionó checkout, historial Git ni acceso al tablero; las rutas y commits deben verificarse antes de presentar este informe como auditoría del repositorio.

## 1. Resumen ejecutivo
El contexto entregado describe módulos de vehículos, espacios, tarifas, pagos, reportes, ingresos y seguridad en backend; y módulos de frontend, incluidos login, usuarios, reservas, mis vehículos y mis parqueos. También reporta migraciones Flyway V1–V8 y despliegue en Netlify, Render y Supabase. Sin inspección del repositorio, estos datos son reportes de contexto, no evidencia independiente; por eso no es responsable asignar un porcentaje total de avance verificado. Reservas en backend está pendiente de confirmar.
Se reportan brechas relevantes: no existen pruebas automatizadas, CI ni análisis estático configurado; el interlocutor y su contacto siguen como [COMPLETAR]; la evidencia del descalce de caja cercano al 15 % mensual no está adjunta. Estas brechas impiden afirmar cumplimiento integral de la DoD y limitan la validación de calidad y aceptación.

El contexto entregado describe módulos de vehículos, espacios, tarifas, pagos, reportes, ingresos y seguridad en backend; y módulos de frontend, incluidos login, usuarios, reservas, mis vehículos y mis parqueos. También reporta migraciones Flyway V1–V8 y despliegue en Netlify, Render y Supabase. Sin inspección del repositorio, estos datos son reportes de contexto, no evidencia independiente; por eso no es responsable asignar un porcentaje total de avance verificado. Reservas en backend está pendiente de confirmar.

Se reportan brechas relevantes: no existen pruebas automatizadas, CI ni análisis estático configurado; el interlocutor y su contacto siguen como [COMPLETAR]; la evidencia del descalce de caja cercano al 15 % mensual no está adjunta. Estas brechas impiden afirmar cumplimiento integral de la DoD y limitan la validación de calidad y aceptación.

## 2. Comparación de los 10 campos del acta
Evidencia técnica reportada, pendiente de cotejo: módulos backend vehiculos, espacios, tarifas, pagos, reportes, ingresos, security; frontend más login, usuarios, reservar, mis-vehiculos, mis-parqueos; migraciones Flyway V1–V8; ramas/PR por módulo; despliegue Netlify/Render/Supabase. Rutas de archivos y hashes: [COMPLETAR: inspección del repositorio].

| Campo del acta | Planeado | Estado real | Evidencia | Desviación | Acción para corregir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre, propósito y justificación | ParkFlow360, digitalizar control de parqueadero SaaS | Nombre y propósito se mantienen en el material; cifra ~15 % requiere evidencia | Archivos de contexto 01 y 03; ruta/entrevista: [COMPLETAR] | No iniciado en verificación: cifra no sustentada documentalmente | Adjuntar registro del administrador y periodo de medición |
| 2. Problema y a quién afecta | Errores de cobro, pérdida de registros y descalce; administrador, operador y cliente | Problema descrito; interlocutor/contacto no identificado | Contexto 01, 03 y 07; acta del cliente: [COMPLETAR] | Atrasado: falta confirmar fuente y contacto | Completar interlocutor y evidencia con Ruben |
| 3. Objetivos | Entregar módulos y validar criterios antes del cierre | No se aportaron métricas ni registro de aceptación de objetivos | Backlog/release: [COMPLETAR: URL/commit] | No iniciado en verificación | Fijar historias Must y adjuntar aceptación con Julian |
| 4. Alcance | Vehículos, espacios, tarifas, ingresos, reservas, pagos, reportes y autenticación/roles | Contexto reporta módulos backend y frontend; reservas backend por verificar | Archivos 07 y 08; rutas de código/PR: [COMPLETAR] | No iniciado en verificación de repositorio; alcance parcial por reservas | Inspeccionar endpoints, persistencia y PR de reservas |
| 5. Supuestos y restricciones | Cliente disponible, equipo de 2, stack y calendario del semestre | Equipo/stack están declarados; disponibilidad, capacidad horaria y fechas exactas no evidenciadas | Contextos 02 y 03; calendario: [COMPLETAR] | Atrasado: supuestos no confirmados | Registrar disponibilidad, capacidad y fechas |
| 6. Interesados | Administrador interlocutor; operador, cliente y docente | Administrador/contacto continúa como [COMPLETAR] | Contextos 01, 03 y 07 | Atrasado: interlocutor sin identificar | Ruben obtiene nombre, contacto y aceptación |
| 7. Entregables e hitos | Semanas 8, 10, 11, 13, 15 y 16 | Se proporcionó calendario por semana, no fechas ni evidencia de entrega | Contexto 03; LMS/PR/documentos: [COMPLETAR] | No iniciado en verificación | Vincular cada hito con artefacto y fecha real |
| 8. Estimación gruesa | Rango de horas con descuento aproximado del 30 % | Horas por persona y semanas restantes no proporcionadas | Contextos 03 y 08 | No iniciado: capacidad no calculable | Completar horas, semanas y rango neto |
| 9. Matriz de riesgos | Riesgos, respuestas y responsables Ruben/Julian | No se proporcionó registro de riesgos ocurrido ni seguimiento | Acta aprobada/bitácora: [COMPLETAR] | No iniciado en verificación | Revisar riesgos en reunión y registrar estado/impacto |
| 10. Roles del equipo | Ruben frontend/redacción; Julian backend/repositorio | Distribución consta en contexto; rotación efectiva y aceptación no evidenciadas | Contextos 03 y 04; fecha/acta: [COMPLETAR] | Atrasado: falta fecha de rotación | Registrar fecha y aceptación de ambos |

Evidencia técnica reportada, pendiente de cotejo: módulos backend vehiculos, espacios, tarifas, pagos, reportes, ingresos, security; frontend más login, usuarios, reservar, mis-vehiculos, mis-parqueos; migraciones Flyway V1–V8; ramas/PR por módulo; despliegue Netlify/Render/Supabase. Rutas de archivos y hashes: [COMPLETAR: inspección del repositorio].

## 3. Estado por bloque funcional
Los porcentajes se calculan por historias solo cuando exista una lista trazable y verificación de aceptación. Esa información no fue entregada, así que no se inventan porcentajes.

Los porcentajes se calculan por historias solo cuando exista una lista trazable y verificación de aceptación. Esa información no fue entregada, así que no se inventan porcentajes.

| Bloque funcional | Historias planeadas | Historias terminadas | % de avance | Evidencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vehículos | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Módulo reportado; ruta/PR [COMPLETAR] | Verificar CRUD, validaciones y aceptación |
| Espacios | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Módulo reportado; ruta/PR [COMPLETAR] | Verificar estados y transiciones |
| Tarifas | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Módulo reportado; ruta/PR [COMPLETAR] | Verificar tipos y regla de cálculo |
| Ingresos | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Módulo reportado; ruta/PR [COMPLETAR] | Verificar entrada, salida y cobro |
| Reservas | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Frontend reportado; backend [COMPLETAR: verificación] | No asumir persistencia/API lista |
| Pagos | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Módulo reportado; ruta/PR [COMPLETAR] | Verificar conciliación con cobro |
| Reportes | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | Módulo reportado; ruta/PR [COMPLETAR] | Requisitos del administrador pendientes |
| Autenticación/roles | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | No calculable | security reportado; endpoint/ruta/PR [COMPLETAR] | Verificar JWT y autorización por rol |

## 4. Riesgos materializados
No se aportó una bitácora para afirmar qué riesgo de la matriz ocurrió. No se concluirá que no hubo riesgos solo por falta de incidentes documentados. Actualizar tras revisar mensajes, tablero y PR:
Riesgo 1: Falta de interlocutor del cliente
Probabilidad: Alta | Impacto: Medio | Consecuencia: Decisiones de alcance sin validación
Riesgo 2: No hay pruebas automatizadas
Probabilidad: Alta | Impacto: Alto | Consecuencia: Calidad no verificable
Riesgo 3: No hay análisis estático
Probabilidad: Alta | Impacto: Medio | Consecuencia: Seguridad no auditada
Riesgo 4: No hay tablero de GitHub Projects
Probabilidad: Alta | Impacto: Medio | Consecuencia: Seguimiento no visible

No se aportó una bitácora para afirmar qué riesgo de la matriz ocurrió. No se concluirá que no hubo riesgos solo por falta de incidentes documentados. Actualizar tras revisar mensajes, tablero y PR:

| Riesgo del acta | ¿Ocurrió? | Impacto real | Respuesta/evidencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de respuesta del administrador | [COMPLETAR: sí/no] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR: fecha/registro] | Ruben Viasus |
| Capacidad reducida por ausencia de integrante | [COMPLETAR: sí/no] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Julian Salamanca |
| Dificultad técnica o integración | [COMPLETAR: sí/no] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR: issue/PR] | Julian Salamanca |
| Crecimiento del alcance | [COMPLETAR: sí/no] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR: cambios de backlog] | Ruben Viasus |
| Datos/reglas del cliente tardíos | [COMPLETAR: sí/no] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Ruben Viasus |
| Problema de despliegue/cuotas | [COMPLETAR: sí/no] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR: incidente/log] | Julian Salamanca |

## 5. Lecciones y acciones
Criterio para cerrar esta auditoría: reemplazar los marcadores con rutas/commits, fechas, resultados de pruebas y evidencia de aceptación; luego recalcular porcentajes como historias terminadas ñ división historias planeadas × 100.

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Identificar interlocutor, recopilar evidencia del 15 % y validar requisitos de reportes | Ruben Viasus | [COMPLETAR: fecha] |
| Confirmar backend de reservas y adjuntar rutas, PR y evidencia de aceptación por bloque | Julian Salamanca | [COMPLETAR: fecha] |
| Configurar pruebas automatizadas y ejecutar casos trazados del Taller 5 | Julian Salamanca (backend) y Ruben Viasus (frontend) | [COMPLETAR: fecha] |
| Configurar CI/análisis estático o documentar su ausencia y plan fechado | Julian Salamanca | [COMPLETAR: fecha] |
| Actualizar estimación, hitos y riesgos contra calendario y capacidad reales | Ruben Viasus y Julian Salamanca | [COMPLETAR: fecha] |

Criterio para cerrar esta auditoría: reemplazar los marcadores con rutas/commits, fechas, resultados de pruebas y evidencia de aceptación; luego recalcular porcentajes como historias terminadas ÷ historias planeadas × 100.