Tablero del proyecto — ParkFlow360

ParkFlow360

Ruben Viasus y Julian Salamanca

Universidad Santo Tomas, Facultad de Ingenieria de Sistemas

Gerencia de Software

Fecha base del proyecto: 6 de octubre de 2026

# Tablero del proyecto — ParkFlow360

Herramienta propuesta: GitHub Projects, vista a nivel del repositorio declarado JulianSalamanca-code/ParkFlow360. No se recibió enlace o evidencia para confirmar que el tablero ya exista.

Equipo: Ruben Viasus (frontend) y Julian Salamanca (backend / líder técnico).

## Flujo de trabajo
Historias iniciales del alcance
Estimaciones iniciales en story points para planificación, no esfuerzo medido. Prioridades y puntos deben confirmarse con Planning Poker y con el administrador.

| Estado | Política de entrada | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| Por hacer | Historia registrada con ID, prioridad, estimación y criterios de aceptación | Cumple DoR de ESTANDARES.md, se asigna responsable y se abre rama feat/ o fix/ |
| En progreso | Hay responsable y rama vinculada | Implementación lista, criterios comprobados y PR abierto hacia dev |
| En revisión | PR existe y enlaza historia; build/validación disponible | El otro integrante revisó; todos los comentarios bloqueantes se resolvieron |
| Terminado | Aprobación e integración a dev | Cumple DoD; registrar enlace del PR y evidencia |
| Bloqueado (opcional) | Impedimento descrito en el ítem | Registrar causa, persona que desbloquea y fecha de próxima revisión; al resolver, regresar al estado previo apropiado |

## Historias iniciales del alcance

Estimaciones iniciales en story points para planificación, no esfuerzo medido. Prioridades y puntos deben confirmarse con Planning Poker y con el administrador.

| ID | Título | Bloque funcional | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión y emitir JWT por rol | Usuarios/autenticación | Must | 5 |
| HU-02 | Registrar y consultar vehículos sin placas duplicadas | Vehículos | Must | 3 |
| HU-03 | Gestionar espacios y sus estados operativos | Espacios | Must | 5 |
| HU-04 | Configurar tarifas por modalidad | Tarifas | Must | 3 |
| HU-05 | Registrar ingreso y ocupar espacio libre | Ingresos | Must | 8 |
| HU-06 | Registrar salida y calcular el cobro | Ingresos | Must | 8 |
| HU-07 | Registrar pago con método permitido | Pagos | Must | 5 |
| HU-08 | Reservar espacio disponible | Reservas | Should | 8 |
| HU-09 | Consultar reportes de ocupación e ingresos | Reportes | Should | 5 |
| HU-10 | Administrar usuarios y roles | Usuarios/roles | Should | 5 |

## Trazabilidad y acceso
El identificador aparece en el commit, por ejemplo feat(backend): HU-05 registrar ingreso; el PR referencia la historia y sus criterios de aceptación. El tablero debe mostrar el enlace entre tarjeta, rama, commit y PR.
Acceso de lectura del docente: invitar [COMPLETAR: usuario de GitHub del docente] con permiso Read al repositorio, o publicar el tablero y compartir su URL. Confirmar política institucional antes de hacerlo público.

El identificador aparece en el commit, por ejemplo feat(backend): HU-05 registrar ingreso; el PR referencia la historia y sus criterios de aceptación. El tablero debe mostrar el enlace entre tarjeta, rama, commit y PR.

Acceso de lectura del docente: invitar [COMPLETAR: usuario de GitHub del docente] con permiso Read al repositorio, o publicar el tablero y compartir su URL. Confirmar política institucional antes de hacerlo público.