SPRINT PLANNING · HOJA DE EQUIPO

Gerencia de Software

| Equipo | Integrantes | Fecha |
| --- | --- | --- |
| ParkFlow360 | Julián Andrés Salamanca Barreto (responsable principal) y Rubén David Viasus Hernández. | Planificación: 28 oct. 2026 Sprint: 28 oct. – 10 nov. 2026 (10 días hábiles) |

Decisiones confirmadas: sprint de dos semanas desde hoy, participación de Julian y Ruben, y alcance centrado solo en #29. La estimación Story Points y el detalle final del alcance se acuerdan al planificar.

- El objetivo del sprint, en una frase

Qué va a poder hacer el usuario al final del sprint que hoy no puede. No es la lista de historias.

Al cierre del sprint, el operador podrá completar el flujo integrado de ingreso, pago y salida de un vehículo, y comprobar que la estancia termina y el espacio queda disponible.

Validación: nombra al operador, describe el flujo observable y puede comprobarse sin consultar el backlog.

- Las historias comprometidas, con sus puntos

Se compromete únicamente #29. #27 queda fuera porque Diego no participa en este sprint. El equipo debe estimar #29 y confirmar si el alcance cabe en 16 horas-persona.

| ID | Historia de usuario | Puntos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| #29 | Integración Frontend-Backend Completa | Pendiente | Julián (principal); Rubén (colaborador) |

Total comprometido: pendiente de estimación conjunta de #29. Horas disponibles: Julian 8 h + Ruben 8 h = 16 horas-persona en las dos semanas (4 h por persona por semana).

Riesgo a decidir en planificación: el pago no está vinculado actualmente al ingreso. Si la integración completa excede las 16 horas-persona, acuerden una entrega vertical más pequeña y dejen el resto como tareas/issues pendientes; no cierren #29 hasta cumplir sus criterios.

- Los criterios de aceptación de cada historia

Criterios propuestos para revisar y confirmar al planificar; cada condición debe poder verificarse con sí/no.

| Historia | Criterios de aceptación |
| --- | --- |
| #29 · Integración | 1. El usuario autorizado inicia sesión y el frontend consume el backend en el entorno acordado. 2. El operador registra el ingreso y la estancia queda guardada con vehículo y espacio. 3. El pago queda asociado a esa estancia; al registrar la salida, la estancia queda FINALIZADA y el espacio LIBRE. 4. Si falla una operación, se informa el error y no queda la estancia, pago o espacio en un estado contradictorio. Fuera de alcance salvo acuerdo: pagos en línea con pasarela externa. |

Usen estos criterios como casos de prueba. Si hay interpretaciones diferentes, aclárenlas y actualicen las issues antes de iniciar.

- El tablero montado

Checklist de inicio. Dejar sin marcar hasta comprobarlo; el estado del tablero debe reflejar el trabajo real.

[ ] #29 y sus tareas están en Por hacer antes de iniciar trabajo. No moverlas a En proceso hasta que alguien comience efectivamente.

[ ] WIP propuesto: máximo 2 tarjetas en En proceso y 1 en En revisión. Política: entra a En proceso con responsable, capacidad y criterios claros; entra a revisión con pruebas ejecutadas.

[ ] Abrir el proyecto ParkFlow360 en incógnito y confirmar acceso: https://github.com/users/JulianSalamanca-code/projects/4

[ ] Abrir el repositorio en incógnito y confirmar acceso: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360

Burndown · día 0: pendiente hasta que el equipo estime #29 en Story Points. No iniciar la línea base con una estimación inventada.

Actualizar cada día las tarjetas y anotar los puntos que realmente faltan. Restar puntos solo cuando una historia cumple sus criterios y Definition of Done.

| Día | Fecha | Puntos pendientes al cierre |
| --- | --- | --- |
| Día 1 | Mié. 28 oct. | Pendiente de estimación |
| Día 2 | Jue. 29 oct. | ____ |
| Día 3 | Vie. 30 oct. | ____ |
| Día 4 | Lun. 2 nov. | ____ |
| Día 5 | Mar. 3 nov. | ____ |
| Día 6 | Mié. 4 nov. | ____ |
| Día 7 | Jue. 5 nov. | ____ |
| Día 8 | Vie. 6 nov. | ____ |
| Día 9 | Lun. 9 nov. | ____ |
| Día 10 | Mar. 10 nov. | ____ |

| Issue hija | Tarea | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| #41 | Conectar frontend/backend: login, CORS y variables de entorno. | Ninguna |
| #40 | Vincular el pago con la estancia/ingreso. | Ninguna; revisar impacto de base de datos |
| #39 | Verificar el flujo ingreso → pago → salida y estados. | #40 y #41 |