| Criterio | Cascada | Scrum | Kanban | Espiral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incertidumbre de requisitos | Baja: requiere alcance definido antes de construir | Alta: permite revisar y ajustar requisitos por sprint | Alta: permite priorizar y repriorizar continuamente | Alta: cada ciclo reduce riesgos mediante análisis y prototipos |
| Criticidad del sistema | Adecuado si la criticidad y validación se planifican por fase | Adecuado si cada incremento incluye validación y criterios de aceptación | Depende de controles explícitos y límites de trabajo en curso | Conveniente para riesgos técnicos o de operación elevados; requiere análisis formal por ciclo |
| Tamaño del equipo | Escala a equipos con roles y fases coordinadas | Funciona con equipo pequeño y comunicación frecuente | Adecuado para equipos pequeños y flujo continuo | Puede exigir especialistas y mayor carga de coordinación |
| Exigencia regulatoria | Facilita documentación y aprobaciones secuenciales | Puede incorporar evidencia y controles en cada sprint | Requiere políticas de control/documentación añadidas | Puede incluir análisis de riesgo y documentación por ciclo |
| Disponibilidad del cliente | Menor participación cotidiana, pero necesita aprobación de fases | Requiere disponibilidad regular para revisar y priorizar | Requiere responder a consultas y prioridades del flujo | Requiere participación en evaluación de riesgos y revisión de ciclos |

# Modelo de Proceso — ParkFlow360

Fecha base del proyecto: 27 de October de 2026

Equipo: Ruben Viasus (frontend) y Julian Salamanca (backend / líder técnico)

Curso: Gerencia de Software — Universidad Santo Tomás

Repositorio declarado: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360

# 1. Comparación de modelos

Se propone Scrum con elementos de Kanban: planificación y revisión periódicas por sprint, con un tablero que visualiza el flujo Por hacer → En progreso → En revisión → Terminado y hace visibles los bloqueos. El incremento de cada sprint debe integrar tareas aceptadas y revisadas; el tablero no sustituye los criterios de aceptación ni la Definition of Done.

El contexto entregado reporta ramas por módulo (feat/vehiculos, feat/espacios, feat/tarifas, feat/pagos, feat/reportes, feat/auth) y Pull Requests. Esas prácticas son compatibles con el enfoque, pero no se proporcionaron el tablero, fechas de sprints ni PR para confirmar la cadencia o los incrementos efectivamente entregados. Verificación: [COMPLETAR: enlaces al tablero, sprints e incrementos].

# 2. Modelo elegido y aplicación

Se propone Scrum con elementos de Kanban: planificación y revisión periódicas por sprint, con un tablero que visualiza el flujo Por hacer → En progreso → En revisión → Terminado y hace visibles los bloqueos. El incremento de cada sprint debe integrar tareas aceptadas y revisadas; el tablero no sustituye los criterios de aceptación ni la Definition of Done.

El contexto entregado reporta ramas por módulo (feat/vehiculos, feat/espacios, feat/tarifas, feat/pagos, feat/reportes, feat/auth) y Pull Requests. Esas prácticas son compatibles con el enfoque, pero no se proporcionaron el tablero, fechas de sprints ni PR para confirmar la cadencia o los incrementos efectivamente entregados. Verificación: [COMPLETAR: enlaces al tablero, sprints e incrementos].

# 3. Justificación para ParkFlow360

Incertidumbre: el administrador aún debe precisar qué reportes requiere. Los incrementos revisables permiten validar primero reportes de ocupación e ingresos y ajustar criterios sin congelar prematuramente todo el alcance.

Tamaño del equipo: dos integrantes que se comunican a diario pueden planificar trabajo acotado y revisar PR de forma cruzada. No se justifica la sobrecarga de una estructura grande.

Disponibilidad del cliente: el contexto indica que el administrador puede revisar avances cada dos semanas. Esa frecuencia permite revisiones de sprint; debe confirmarse en el calendario: [COMPLETAR: fechas de revisión].

Stack y modularidad: Angular 17, Spring Boot 3.2.5 y PostgreSQL 15 + Flyway se organizan por módulos funcionales, que se pueden integrar mediante ramas y PR pequeños.

# 4. Modelo descartado

Cascada no es la primera opción: requeriría cerrar de antemano necesidades de reportes que el administrador todavía no ha definido con suficiente detalle. Si el curso o el cliente exige aprobaciones documentales, estas se incorporarán como controles dentro de cada sprint en vez de asumir requisitos inmutables desde el inicio.