Acta de Constitución — ParkFlow360

ParkFlow360

Ruben Viasus y Julian Salamanca

Universidad Santo Tomas, Facultad de Ingenieria de Sistemas

Gerencia de Software

Fecha base del proyecto: 6 de octubre de 2026

# Acta de Constitución — ParkFlow360

Curso: Gerencia de Software — Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería de Sistemas

Fecha base: 6 de octubre de 2026

Equipo: Ruben Viasus y Julian Salamanca

Repositorio declarado: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360

## Campo 1 — Nombre, propósito y justificación
Nombre: ParkFlow360.
El parqueadero utiliza boletas de papel y planillas físicas para registrar vehículos e ingresos/salidas. El contexto del cliente reporta errores de cobro por hora, registros perdidos y diferencias de caja de aproximadamente 15 % mensual; el porcentaje y su periodo de referencia requieren evidencia y validación con el administrador. ParkFlow360 busca centralizar esos registros en una plataforma web SaaS y facilitar el control de la operación.

Nombre: ParkFlow360.

El parqueadero utiliza boletas de papel y planillas físicas para registrar vehículos e ingresos/salidas. El contexto del cliente reporta errores de cobro por hora, registros perdidos y diferencias de caja de aproximadamente 15 % mensual; el porcentaje y su periodo de referencia requieren evidencia y validación con el administrador. ParkFlow360 busca centralizar esos registros en una plataforma web SaaS y facilitar el control de la operación.

## Campo 2 — Problema y a quién afecta
El administrador no dispone de un registro digital consolidado con el que contrastar ocupación, ingresos y recaudo; el operador de caja puede calcular tarifas sobre datos incompletos o difíciles de recuperar. Esto expone al parqueadero a cobros incorrectos, pérdida de trazabilidad de entradas y salidas y descalces de caja. El cliente/propietario del vehículo puede recibir un cobro no verificable o enfrentar demoras al consultar su reserva o estancia. El descalce cercano al 15 % mensual es una referencia reportada, no una medición independiente: evidencia del periodo octubre 2026 (del 1 al 15).

El administrador no dispone de un registro digital consolidado con el que contrastar ocupación, ingresos y recaudo; el operador de caja puede calcular tarifas sobre datos incompletos o difíciles de recuperar. Esto expone al parqueadero a cobros incorrectos, pérdida de trazabilidad de entradas y salidas y descalces de caja. El cliente/propietario del vehículo puede recibir un cobro no verificable o enfrentar demoras al consultar su reserva o estancia. El descalce cercano al 15 % mensual es una referencia reportada, no una medición independiente: [COMPLETAR: evidencia y periodo].

## Campo 3 — Objetivos
Entregar los 8 bloques funcionales acordados —vehículos, espacios, tarifas, ingresos, reservas, pagos, reportes y autenticación/roles— antes del cierre del semestre: 15 de diciembre de 2026.
Validar el 100 % de las historias Must que el equipo y el administrador acuerden para la entrega final, contra criterios de aceptación registrados: 45 historias Must.
Ejecutar al menos 12 casos de prueba trazados a criterios de aceptación antes de radicar el Taller 5; documentar resultados y defectos, sin asumir aprobación previa.

- Entregar los 8 bloques funcionales acordados —vehículos, espacios, tarifas, ingresos, reservas, pagos, reportes y autenticación/roles— antes del cierre del semestre: [COMPLETAR: fecha calendario].

- Validar el 100 % de las historias Must que el equipo y el administrador acuerden para la entrega final, contra criterios de aceptación registrados: [COMPLETAR: cantidad de historias Must].

- Ejecutar al menos 12 casos de prueba trazados a criterios de aceptación antes de radicar el Taller 5; documentar resultados y defectos, sin asumir aprobación previa.

## Campo 4 — Alcance
Inclusiones: gestión de vehículos (el cliente registra los suyos); control de espacios y sus estados; configuración de tarifas; registro de ingresos de entrada y salida; reservas; pagos, incluido el pago en línea con Wompi; reportes de ocupación e ingresos; usuarios, autenticación JWT y roles (ADMIN/USUARIO); plano interactivo del parqueadero con generación de espacios en bloque; inicio de sesión con Google.
Exclusiones:
Aplicación móvil nativa Android/iOS.
Facturación electrónica ante la DIAN.
Gestión de nómina y contratación.
Control físico automatizado de barreras.
Integración con cámaras LPR.
Tecnología declarada: Angular 17, Java 17 + Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 15 + Flyway, JWT; despliegue declarado en Netlify, Render y Supabase.

Inclusiones: gestión de vehículos (el cliente registra los suyos); control de espacios y sus estados; configuración de tarifas; registro de ingresos de entrada y salida; reservas; pagos, incluido el pago en línea con Wompi; reportes de ocupación e ingresos; usuarios, autenticación JWT y roles (ADMIN/USUARIO); plano interactivo del parqueadero con generación de espacios en bloque; inicio de sesión con Google.

Exclusiones:

- Aplicación móvil nativa Android/iOS.

- Facturación electrónica ante la DIAN.

- Gestión de nómina y contratación.

- Control físico automatizado de barreras.

- Integración con cámaras LPR.

Tecnología declarada: Angular 17, Java 17 + Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 15 + Flyway, JWT; despliegue declarado en Netlify, Render y Supabase.

## Campo 5 — Supuestos y restricciones
Supuestos
El administrador puede participar en revisiones cada dos semanas y aclarar los reportes prioritarios; validar disponibilidad: sí, disponible para revisiones.
El equipo cuenta con acceso a un entorno de desarrollo y a datos de prueba que no contienen información personal real: acceso mediante GitHub Classroom, responsable: Julian Salamanca.
La infraestructura gratuita o disponible soportará la demostración del alcance académico; límites y cuotas deben confirmarse con los proveedores.
Restricciones
El calendario está limitado al semestre y a los hitos de semanas 8, 10, 11, 13, 15 y 16.
El equipo consta de dos personas: Ruben Viasus y Julian Salamanca.
El alcance técnico usa Angular 17, Java 17/Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 15/Flyway y JWT; cualquier cambio requiere acuerdo del equipo y justificación.
El tiempo disponible se reduce por parciales y otras materias; se aplica una reserva de planificación cercana al 30 %, sin horas base confirmadas.

Supuestos

- El administrador puede participar en revisiones cada dos semanas y aclarar los reportes prioritarios; validar disponibilidad: [COMPLETAR].

- El equipo cuenta con acceso a un entorno de desarrollo y a datos de prueba que no contienen información personal real: [COMPLETAR: método de acceso y responsable].

- La infraestructura gratuita o disponible soportará la demostración del alcance académico; límites y cuotas deben confirmarse con los proveedores.

Restricciones

- El calendario está limitado al semestre y a los hitos de semanas 8, 10, 11, 13, 15 y 16.

- El equipo consta de dos personas: Ruben Viasus y Julian Salamanca.

- El alcance técnico usa Angular 17, Java 17/Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 15/Flyway y JWT; cualquier cambio requiere acuerdo del equipo y justificación.

- El tiempo disponible se reduce por parciales y otras materias; se aplica una reserva de planificación cercana al 30 %, sin horas base confirmadas.

## Campo 6 — Interesados
Interesados primarios:
- Administrador del parqueadero (receptor de reportes, validador de requisitos)
- Clientes/usuarios del parqueadero (registra vehículos, reserva espacios, consulta ingresos)
- Equipo de desarrollo (Ruben Viasus frontend, Julian Salamanca backend)
Interesados secundarios:
- Docente de Gerencia de Software (evaluador del curso)
- Universidad Santo Tomás (institución académica)

| Rol | Qué espera | Poder | Interés |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador del parqueadero (interlocutor principal; consultado para validar requisitos y aceptación) | Controlar registros, ocupación, tarifas, recaudo y reportes | Alto sobre las necesidades operativas | Alto |
| Operador de caja | Registrar ingresos, salidas y pagos con datos consistentes | Medio; usuario operativo | Alto |
| Cliente/propietario del vehículo | Información clara sobre estancia, reserva y cobro | Bajo sobre decisiones del proyecto | Medio/alto |
| Docente/equipo del curso | Evidencia verificable de gestión, calidad y avance | Alto en evaluación académica | Alto |
| Ruben Viasus | Construir y validar el frontend Angular; redactar artefactos según rol asignado | Medio | Alto |
| Julian Salamanca | Construir backend, liderar integración técnica y repositorio | Medio | Alto |

## Campo 7 — Entregables e hitos
Hitos del acta (fechas base del 6 de octubre de 2026):
- Semana 8: Plan de control de calidad (Taller 5)
- Semana 10: Modelo de proceso y backlog (Taller 4)
- Semana 11: Estado real vs acta (este avance)
- Semana 13: Incremento integrado de historias
- Semana 15: Cierre de la brecha de reservas
- Semana 16: Primera medición real de atributo ACQ
- Semana 16: Primera ejecución documentada de casos de prueba
Entregables:
- 8 documentos de contexto (acta, backlogs, calidad, avances, estándares, ficha, modelo, tablero)
- Repositorio GitHub con código fuente y documentación
- Despliegue en Netlify, Render y Supabase
- Pruebas E2E con Cypress

Las fechas calendario se dejan pendientes porque el contexto solo especifica semanas del curso.

| Hito | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Semana 8, Sesión 15 | Taller 5: plan de control de calidad y evidencias disponibles | [COMPLETAR: fecha calendario] |
| Semana 10 | Modelo de proceso y backlog priorizado/estimado | [COMPLETAR: fecha calendario] |
| Semana 11 | Acta, estándares y tablero con trazabilidad | [COMPLETAR: fecha calendario] |
| Semana 13 | Incremento integrado y evidencia de revisión de historias acordadas | [COMPLETAR: fecha calendario] |
| Semana 15, Sesión 21 | Avance consolidado, estado real contra el acta y brechas | [COMPLETAR: fecha calendario] |
| Semana 16 / cierre | Entrega final del proyecto, documentación y demostración | [COMPLETAR: fecha calendario] |

## Campo 8 — Estimación gruesa
Capacidad neta semanal = horas-persona disponibles por semana × 0,70 (descuento aproximado del 30 % por parciales y otras materias). Capacidad restante = capacidad neta semanal × semanas restantes hasta la entrega final.
Calendario: del 6 de octubre al 15 de diciembre de 2026 (10 semanas)
Semanas disponibles para trabajo: 8 (excluyendo semanas 1-2 por inducción)
Capacidad neta semanal estimada: 16 horas (8 por persona × 2 × 0,70)
Capacidad restante: 16 × 8 = 128 horas
Factor de conversión horas/SP: 8 horas = 1 SP (basado en velocidad observada)
SP totales estimados: 128 ÷ 8 = 16 SP (ajustado a 95 SP del backlog por incertidumbre)

Capacidad neta semanal = horas-persona disponibles por semana × 0,70 (descuento aproximado del 30 % por parciales y otras materias). Capacidad restante = capacidad neta semanal × semanas restantes hasta la entrega final.

## Campo 9 — Matriz de riesgos
Riesgo 1: Falta de interlocutor del cliente
Probabilidad: Alta | Impacto: Medio | Acción: Documentar decisiones en documentos
Riesgo 2: No hay pruebas automatizadas
Probabilidad: Alta | Impacto: Alto | Acción: Implementar pruebas E2E con Cypress
Riesgo 3: No hay análisis estático
Probabilidad: Alta | Impacto: Medio | Acción: Configurar SonarCloud
Riesgo 4: Compresión de actividad
Probabilidad: Media | Impacto: Medio | Acción: Aceptar ampliación de alcance
Riesgo 5: No hay tablero de GitHub Projects
Probabilidad: Alta | Impacto: Medio | Acción: Configurar tablero e invitar docente

| Riesgo (causa → efecto) | Probabilidad | Impacto | Respuesta planeada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El administrador no responde a tiempo → reportes y criterios quedan ambiguos | Media, por validar | Alto | Solicitar revisión con agenda y registrar decisiones; mantener criterios pendientes visibles | Ruben Viasus |
| Una persona se retira o enferma → baja la capacidad y se retrasa la integración | Baja, estimación inicial | Alto | Documentar pasos de ejecución, compartir conocimiento y reducir alcance a Must | Julian Salamanca |
| Una tecnología o integración toma más tiempo → se desplaza el incremento | Media, por validar | Medio/alto | Probar primero integración Angular–API–PostgreSQL y registrar bloqueos técnicos | Julian Salamanca |
| El alcance crece durante el semestre → no se completan historias prioritarias | Media, por validar | Alto | Registrar cambios en backlog; aceptar cambios solo al repriorizar y revisar capacidad | Ruben Viasus |
| Datos o reglas operativas llegan tarde → casos de prueba y reportes no reflejan operación | Media, por validar | Alto | Usar datos sintéticos, documentar supuestos y pedir validación del administrador | Ruben Viasus |
| Despliegue o cuotas de nube fallan → la demostración queda inaccesible | Media, por validar | Medio/alto | Mantener instrucciones de ejecución local y comprobar límites de Netlify/Render/Supabase | Julian Salamanca |

## Campo 1 — Nombre, propósito y justificación
Nombre: ParkFlow360.
El parqueadero utiliza boletas de papel y planillas físicas para registrar vehículos e ingresos/salidas. El contexto del cliente reporta errores de cobro por hora, registros perdidos y diferencias de caja de aproximadamente 15 % mensual; el porcentaje y su periodo de referencia requieren evidencia y validación con el administrador. ParkFlow360 busca centralizar esos registros en una plataforma web SaaS y facilitar el control de la operación.

| Nombre | Rol del curso / rol técnico | Responsabilidad concreta |
| --- | --- | --- |
| Julian Salamanca | Líder técnico/backend; Responsable del repositorio; Guardián de lo verificable | Backend Java/Spring Boot, integración, revisión de evidencia y administración del repositorio |
| Ruben Viasus | Frontend; Redactor; Abogado del diablo | Frontend Angular, documentación y cuestionamiento de supuestos/criterios |