Taller 5 — Plan de Control de Calidad

ParkFlow360

Ruben Viasus y Julian Salamanca

Universidad Santo Tomas, Facultad de Ingeniería de Sistemas

Gerencia de Software

Fecha base del proyecto: 6 de octubre de 2026

# Taller 5 — Plan de Control de Calidad

Proyecto: ParkFlow360 — SaaS web de gestión de parqueaderos

Curso: Gerencia de Software — Universidad Santo Tomás

Sesión 15 / semana 8; ponderación indicada: 15 % del segundo corte

Equipo: Ruben Viasus y Julian Salamanca

Repositorio declarado: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360

Estado de evidencia: el contexto entregado dice que no hay pruebas automatizadas, CI ni análisis estático-configurados. No se recibió un checkout del repositorio ni resultados de ejecución; por tanto, las métricas y los casos de prueba abajo no se presentan como medidos.

## Componente 1 — Atributos de calidad

Los umbrales numéricos propuestos son criterios iniciales, no resultados medidos ni necesidades ya aprobadas por el cliente. Antes de considerarlos comprometidos, Julian y Ruben deben validarlos con el administrador o registrar su adopción como objetivo interno. Herramientas sugeridas, no confirmadas como instaladas: JMeter, navegador y medición manual, SonarCloud/analizador, JaCoCo y Karma.

| ID | Característica ISO/IEC 25010 | Métrica e instrumento | Umbral y fuente | Contexto | Responsable y frecuencia | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACQ-01 | Eficiencia de desempeño | p95 de respuesta de GET /api/vehículos, JMeter | < 1,5 s. Fuente: objetivo interno provisional; validar con administrador: [COMPLETAR] | Entorno y carga reproducibles; número de usuarios/datos: [COMPLETAR] | Julian, al cierre de cada sprint con endpoint modificado | No cumple DoD de rendimiento acordada; no incluir historia hasta corregir o aprobar excepción documentada |
| ACQ-02 | Seguridad | Porcentaje de endpoints protegidos que rechazan solicitud sin JWT válido; matriz de pruebas HTTP | 100 % de endpoints privados; fuente: requisito funcional de autenticación JWT descrito en contexto. Excluir solo POST /api/auth/login | Revisar rutas privadas y rol ADMIN/OPERADOR/CLIENTE; listado completo: [COMPLETAR] | Julian, por release y cambio de seguridad | Defecto bloqueante; detener integración del cambio de seguridad hasta corregir |
| ACQ-03 | Capacidad de interacción (usabilidad) | Pasos y tiempo para completar ingreso, observados en prueba con operador | ≤ 3 pasos y ≤ 30 s. Fuente: objetivo interno provisional; validar con administrador: [COMPLETAR] | Operador realizando un ingreso con datos de prueba; definir muestra: [COMPLETAR] | Ruben, en revisión de cada sprint con flujo de ingreso | Historia no cumple criterio de aceptación si el cliente ratifica umbral; revisar flujo antes de cerrar |
| ACQ-04 | Fiabilidad | Porcentaje de solicitudes exitosas/disponibilidad durante horario acordado, registro de monitoreo | ≥ 99,0 %. Fuente: objetivo interno provisional, horario y aceptación del cliente pendientes: [COMPLETAR] | Servicio desplegado; periodo de observación y horario: [COMPLETAR] | Julian, semanal durante periodo de prueba | Registrar incidente y bloquear liberación si incumplimiento afecta operación; horario por confirmar |
| ACQ-05 | Mantenibilidad | Complejidad ciclomática máxima por método, analizador estático | ≤ 10. Fuente: umbral interno provisional; validar herramienta y alcance: [COMPLETAR] | Analizar backend y frontend en versión identificada | Julian, en cada PR/release cuando analizador esté configurado | Corregir método o justificar excepción revisada antes de cerrar historia |

Consecuencias ligadas a DoD: ACQ-02 puede bloquear la aprobación del PR por incumplir seguridad; ACQ-01/03 bloquean la historia si sus umbrales se convierten en criterios de aceptación. Registrar responsable, evidencia y excepción; no declarar cumplido sin medición.

## Componente 2 — Estrategia de pruebas por nivel

| Nivel | Qué se prueba | En ParkFlow360 | Responsable | Automatización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaria | Función o método aislado, sin BD/red | Cálculo de cobro, validación de placa y reglas de estado de espacio | Julian (backend); Ruben (frontend) | Plan: JUnit y Jasmine/Karma. Actualmente no hay pruebas automatizadas reportadas; empezar por cálculo/validaciones |
| Integración | Componentes conectados | Service/Repository con PostgreSQL mediante JPA y migraciones Flyway | Julian | Automatizar pruebas con base de prueba cuando se configure; hoy pendiente |
| Sistema | Flujo de extremo a extremo | Ingreso → salida → cobro → pago y flujos de autenticación/reserva | Ruben y Julian | Manual en entorno de prueba hasta automatizar; registrar datos, pasos y evidencia |
| Aceptación | Requisitos del administrador | Criterios de cada HU, especialmente reportes, tarifas y operación de caja | Ruben facilita; administrador valida | Manual con checklist y registro de aceptación |

No se afirma que haya automatización actual. La primera automatización prioriza lógica de cobro, estados de espacios y autorización; los flujos de aceptación se ejecutan manualmente con el administrador hasta disponer de ambiente y datos aprobados.

## Componente 3 — Casos de prueba trazados

Los siguientes casos están diseñados, no ejecutados. “No ejecutado” refleja la evidencia disponible, no un resultado aprobado.

| ID | Historia | Criterio de aceptación | Técnica | Entrada / resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | HU-05 | No puede haber dos ingresos activos en el mismo espacio | Tabla de decisión | Espacio OCUPADO + nuevo ingreso → se rechaza y no crea ingreso activo duplicado | No ejecutado |
| CP-02 | HU-05 | Un ingreso exitoso cambia el espacio LIBRE a OCUPADO | Tabla de decisión | Espacio LIBRE + ingreso válido → ingreso creado y espacio OCUPADO | No ejecutado |
| CP-03 | HU-02 | No se permiten placas vacías o duplicadas | Partición de equivalencias | Placa válida nueva → acepta; vacía o duplicada → rechaza con validación | No ejecutado |
| CP-04 | HU-06 | El cobro corresponde a tarifa por tiempo de uso | Valores límite | Una hora exacta con tarifa HORA → cobra una unidad de tarifa | No ejecutado |
| CP-05 | HU-06 | Una tarifa no puede producir cobro negativo | Valores límite | Tarifa negativa o tiempo negativo → rechaza; tarifa cero → resultado según regla aprobada: [COMPLETAR] | No ejecutado |
| CP-06 | HU-07 | El valor pagado coincide con el cobro para liquidar | Partición de equivalencias | Pago igual al total → pago registrado y saldo cero | No ejecutado |
| CP-07 | HU-07 | Un pago parcial conserva saldo pendiente | Partición de equivalencias | Pago menor al total → saldo pendiente igual a diferencia | No ejecutado |
| CP-08 | HU-08 | No se reserva un espacio OCUPADO | Tabla de decisión | Espacio OCUPADO + reserva válida → reserva rechazada | No ejecutado |
| CP-09 | HU-08 | Reserva válida vence en la fecha indicada | Valores límite | Reserva con vencimiento en fecha límite → se conserva hasta la regla temporal acordada; zona horaria/regla: [COMPLETAR] | No ejecutado |
| CP-10 | HU-09 | Total de ingresos del periodo coincide con pagos incluidos | Partición de equivalencias | Periodo con pagos conocidos → reporte coincide con suma definida; inclusión de reembolsos: [COMPLETAR] | No ejecutado |
| CP-11 | HU-01 | Credenciales válidas generan JWT e inválidas reciben 401 | Partición de equivalencias | Credencial válida → token; inválida → HTTP 401 | No ejecutado |
| CP-12 | HU-10 | Solo ADMIN puede administrar usuarios | Tabla de decisión | ADMIN → permite; OPERADOR o CLIENTE → deniega (401/403 según contrato) | No ejecutado |

## Componente 4 — Resultado de ejecución

| Estado de casos | Cantidad |
| --- | --- |
| Diseñados | 12 |
| Ejecutados | 0 confirmados |
| Aprobados | 0 confirmados |
| Fallidos | 0 confirmados |
| Pendientes de ejecución | 12 |

La fuente disponible no aporta registros de ejecución. No es válido interpretar cero fallos como aprobación. Defectos abiertos: no se pueden establecer sin ejecutar; al ejecutar, registrar ID, severidad (Crítica/Alta/Media/Baja), evidencia y responsable Ruben Viasus o Julian Salamanca. No ejecutados: CP-01 a CP-12; motivo: falta checkout/ambiente y reporte de ejecución en los materiales recibidos. Reemplazar esta declaración al probar.

## Componente 5 — Métricas

| Métrica | Qué mide | Cómo se obtiene | Valor medido | Fecha | Umbral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de pruebas | Porcentaje de código ejecutado por pruebas | JaCoCo para Java / Karma para Angular; ninguno reportado configurado | No medido; no hay pruebas automatizadas reportadas | [COMPLETAR: fecha de medición] | [COMPLETAR: objetivo acordado] |
| Complejidad ciclomática | Caminos independientes por método | SonarCloud u otro analizador; no reportado configurado | No medido | [COMPLETAR: fecha de medición] | ≤ 10, objetivo provisional |
| Densidad de defectos | Defectos confirmados por historia | Conteo de defectos ejecutados / historias verificadas; no hay ejecución disponible | No medido: 0 casos confirmados ejecutados | [COMPLETAR: fecha de medición] | [COMPLETAR: objetivo y unidad] |

Al quedar por debajo del umbral, priorizar pruebas y corrección antes de nuevas historias; si todavía no existe valor, configurar el instrumento y medir antes de afirmar cumplimiento. Decisión actual: reservar la primera tarea de calidad para configurar pruebas/análisis y ejecutar CP-01–CP-12; no cerrar la evaluación de calidad hasta adjuntar resultados.

## Componente 6 — Análisis estático

El contexto afirma que no hay análisis estático configurado. No se recibió un checkout del código, credenciales de integración ni reporte; por ello no se declara que SonarCloud/ESLint/Checkstyle se haya ejecutado. Para cerrar este componente: conectar el repositorio público a SonarCloud o configurar herramientas nativas (ESLint para TypeScript y Spotless/Checkstyle para Java), ejecutar el análisis y adjuntar una captura o URL.

Hallazgos:

Acciones tomadas:

Reporte/captura:

Fecha y versión analizada:

Anexos por adjuntar antes de radicar: resultados de comandos de pruebas/cobertura, registro de ejecución de casos, y reporte/captura de análisis estático.